Nombre de Documento: Minuta de Reunión de Monitoreo - Diversiones ISOF

Clasificación de Datos: Confidencial

Restricciones

La información contenida en la totalidad de este documento constituye un secreto de marca y/o información de Diversiones ISOF y deberá tratarse de acuerdo con las Decisiones, Políticas y Procesos vigentes en la organización.

El presente documento contiene información que es confidencial y también puede contener información privilegiada, propiedad de Diversiones ISOF, S.A. de C.V. Cualquier distribución, copia, lucro y/o uso de cualquier tipo del mismo o la información que contiene está estrictamente prohibida.

Tabla de Revisión

La siguiente tabla enlista las revisiones realizadas a este documento. Debe utilizarse para describir los cambios y adiciones cada vez que este documento vuelva a ser publicado.

| Número Versión | Fecha Versión | Tipo Cambio | Dueño/Autor | Aprobado por | Fecha Revisión Expiración |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 08/06/2026 | Creación del Documento | Jose Carlos Sanchez Castro | Paul Urias Samano | 08/06/2027 |

Datos de la Reunión

| Reunión # | Objetivo | Fecha de Elaboración |
| --- | --- | --- |
| 4 | Seguimiento del Sprint 1: Conectividad API y CRUD de Productos/Clientes | 19/06/2026 |

| Lugar | Fecha | Hora | Convocada por: |
| --- | --- | --- | --- |
| UAdeO | 19/06/2026 | 10:00 Hrs | Paul Urias Samano |

Asistentes

| Nombre | Rol | Nombre | Rol |
| --- | --- | --- | --- |
| Paul Urias Samano | Líder de Proyecto / DBA | Jose Carlos Sanchez Castro | Desarrollador Frontend / Arquitecto |
| Jesus Enrique Valenzuela de la Rocha | Desarrollador Backend | Gael Fernando Carrasco Quintero | Analista y QA |

Agenda de la Reunión

| # | Agenda | Responsable | Duración |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Avances de la base de datos SQL Server y cadena de conexión local | Paul Urias Samano | 15 Minutos |
| 2 | Integración de login y CRUD de Clientes/Productos en Frontend | Jose Carlos | 20 Minutos |
| 3 | Avance de endpoints CRUD en Web API y patrón Repository | Jesus Enrique Valenzuela | 20 Minutos |
| 4 | Estado de pruebas de conectividad y logs de error | Gael Fernando Carrasco | 15 Minutos |

Resultados de la Reunión

| # | Acuerdos |
| --- | --- |
| 1 | La base de datos SQL Server local se encuentra activa. Se probó con el usuario administrador predeterminado. |
| 2 | El Frontend de Clientes.html y Productos.html realiza peticiones exitosas a la API local de ASP.NET Core mediante Fetch. |
| 3 | Jesus Enrique completó las clases de Repositorios usando ADO.NET con transacciones en Productos y Clientes. |
| 4 | Gael Fernando reporta que las pruebas iniciales de creación y lectura de productos/clientes pasaron exitosamente sin errores de validación. |
| 5 | Se autoriza iniciar el Sprint 2: Motor Inteligente de Reservaciones y control de pagos. |

Acciones Pendientes

| # | Acción Pendiente | Responsable | Fecha Vencimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Desarrollar lógica transaccional de Reservaciones en el Backend C# | Jesus Enrique Valenzuela de la Rocha | 24/06/2026 |
| 2 | Diseñar interfaz reservaciones.html en Frontend e integrarla con JS | Jose Carlos Sanchez Castro | 26/06/2026 |
| 3 | Configurar cadena de conexión final en appsettings.json y probar | Paul Urias Samano | 22/06/2026 |
| 4 | Definir casos de prueba funcionales para flujo de reservaciones y abonos | Gael Fernando Carrasco Quintero | 23/06/2026 |

Comentarios Adicionales

El equipo mantendrá una sesión diaria de 10 minutos (Daily) vía Discord para evitar bloqueos durante la fase crítica de integración de reservaciones.